PROJET

# Schéma Directeur d’Accessibilité des transports et Agenda d’accessibilité Programmée (SDA’AP)

# Poursuite de la mise en accessibilité du réseau Optymo

# Sommaire

I.	Accessibilité des réseaux de transports : contexte réglementaire	4

a)	2005 : La loi pour l’égalité des droits et des chances	4

b)	2014 : Les nouvelles dispositions	5

c)	Le SDA’AP, une procédure qui engage la mise en œuvre dans le temps	5

II.	La démarche d’accessibilité du SMTC 90	6

a)	Le Schéma Directeur d’Accessibilité de 2010	6

b)	Une dynamique à poursuivre avec le SDA’AP	6

PARTIE 1 : LE RESEAU	7

I.	Le service de transport Optymo	7

a)	Descriptif du réseau TC	7

b)	Descriptif du matériel roulant	9

c)	L’état des lieux aujourd’hui	17

d)	Les agences commerciales	18

Aménagement Agence Carnot	18

Aménagement Agence Madrid	18

II.	Liste des points d’arrêts prioritaires	19

a)	Les critères réglementaires	19

b)	Liste des points d’arrêts prioritaires	19

III.	Demandes de dérogation et mesures de substitution	21

a)	Rappel des critères	21

b)	Les points d’arrêt ITA dans le Territoire de Belfort	21

IV.	Programmation 2018-2021	22

PARTIE 2 : LE SERVICE	25

V.	Modalités de formation des personnels et d’information des usagers	25

a) 	Des agents sensibilisés à tous les types de handicap pour répondre aux besoins de tous les clients	25

b) 	Une information « voyageurs » pour tous, adaptée à chacun	26

Dans le cadre du marché du Système d’Aide à l’Exploitation (SAE), l’information voyageur sonore et en temps réel est en cours de déploiement.	26

VI.	Mise en œuvre et suivi du SDA’AP	27

a) 	Les modalités de mise en œuvre du SDA’AP	27

b)	La mise en conformité des arrêts	27

c)	Les modalités de suivi et d’actualisation du SDA’AP	27

Contenu des bilans annuels	27

Annexes	28

# Préambule

## Accessibilité des réseaux de transports : contexte réglementaire

### 2005 : La loi pour l’égalité des droits et des chances

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a permis de fixer un cap en matière d’accessibilité. Elle pose deux grands principes qui sont la prise en compte de l’ensemble des personnes à mobilité réduite (PMR), qu’elles le soient du fait d’un handicap (moteur, auditif, visuel, cognitif...) ou d’une condition spécifique (personnes en béquille, femme enceinte, parents avec poussette...), et la continuité de la chaîne de déplacement (cadre bâti, voirie et espace public, transport).

Malgré les efforts déployés par les Autorités Organisatrices des Transports (AOT), les objectifs fixés par la loi n’ont pas pu être atteints avant le 13 février 2015. La nécessité de rattraper le retard a amené le Gouvernement à prendre de nouvelles dispositions et introduire des outils à même de concilier exigence et pragmatisme.

### 2014 : Les nouvelles dispositions

Ainsi, l’Ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées a introduit deux grandes évolutions dans le domaine du transport :

- l’obligation d’accessibilité du service de transport qui ne concerne plus la totalité des points d’arrêts mais seulement les points d’arrêts prioritaires ;

- la mise en place d’un outil d’application volontaire : le Schéma Directeur d’Accessibilité – Agenda d’Accessibilité Programmée (appelé communément SDA’AP), détaillant la mise en accessibilité des points d’arrêts (programmation temporelle et financière).

Concernant uniquement le domaine des transports (car cette Ordonnance s’applique également aux établissements recevant du public), elle est complétée par deux décrets :

- Le décret n° 2014-1321 relatif à la mise en place du SDA’AP (son contenu, ses conditions d’approbation, les modalités de prorogation, etc.)

- Le décret n° 2014-1323 relatif aux conditions des points d’arrêts à rendre prioritaire et des points d’arrêts à l’impossibilité technique avérée (ITA).

### Le SDA’AP, une procédure qui engage la mise en œuvre dans le temps

C’est un document de programmation dans le temps, à déposer avant le 27 septembre 2015, permettant aux AOT qui le souhaitent de bénéficier d’un délai supplémentaire pour poursuivre, en toute légalité, la mise en accessibilité de leur service de transport public, cela en dérogeant au délai fixé par la loi du 11 février 2005. Ce délai supplémentaire peut aller jusqu’à 3 ans pour le transport routier urbain. Ce document comporte sept grandes parties :

| - Présentation des services | Description du réseau de transport |
| --- | --- |
|  | Description du matériel roulant accessible |
|  | Etat de l’accessibilité des points d’arrêts |
| - Liste des points d’arrêts prioritaires | Liste des points d’arrêts |
|  | Caractéristiques des travaux |
|  | Financement |
| - Demandes de dérogation | Liste des points d’arrêts en Impossibilité Technique Avérée |
|  | Mesures de substitution et financement |
| - Programmation | Planning prévisionnel des actions sur les 3 ans |
|  | Engagements des MO |
| - Estimation financière | Par actions et par périodes |
|  | Répartitions des coûts par financeurs |
| - Formation des personnels | Modalités |
|  | Calendrier |
| - Mise en œuvre et suivi | Modalités |
|  | Concertation |

## La démarche d’accessibilité du SMTC 90

### Le Schéma Directeur d’Accessibilité de 2010

Le SDA de 2010 répond concrètement à la loi de 2005 en établissant un état des lieux du réseau et du service de transport public. Il définit les modalités de mises en accessibilité, les éventuelles dérogations, la programmation et l’actualisation de l’état d’accessibilité.

Le diagnostic, la méthodologie, les pistes de réflexions ont été repris pour le SDA’AP de 2015.

### Une dynamique à poursuivre avec le SDA’AP

Il s’agit essentiellement d’actualiser le SDA, que ce soit au niveau du diagnostic (le réseau a évolué en 2013 avec Optymo Phase II) qu’au niveau des acteurs à mobiliser et la programmation s’étalant sur 3 ans après le dépôt du SDA’AP.

Les 7 parties du SDA’AP sont déclinées ci-après.

# PARTIE 1 : LE RESEAU

## Le service de transport Optymo

### Descriptif du réseau TC

Le réseau de transport en commun du Territoire de Belfort s’inscrit dans les prescriptions de la loi LOTI de 1982 et est géré par le Syndicat Mixte des Transports en Commun 90 (SMTC 90), unique AOM du département. Sa compétence s’exerce à l’échelle du Ressort Territorial (la totalité du département), à l’intérieur duquel est prélevé le Versement Transport (VT) auprès des entreprises.

Ce réseau est aussi une composante de l’ensemble des réseaux desservant le Pôle Métropolitain Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle. Il s’agit d’une Aire Urbaine polarisée autour de 4 pôles urbains : deux pôles principaux (les communautés d’agglomération de Belfort et de Montbéliard) et deux secondaires (Héricourt et Delle). Cette configuration polycentrique impacte fortement les mobilités car elle engendre des déplacements et des échanges entre ces pôles.

De ce fait, la gouvernance des transports est établie sur plusieurs niveaux : outre le SMTC, il existe 4 AOT à l’échelle de l’Aire urbaine (Région Bourgogne Franche-Comté, Conseils Départementaux du Doubs et de la Haute-Saône, PMA), mais aucune n’interfère dans l’activité du SMTC 90. En effet, le réseau Optymo ne dépend que du SMTC 90 et fonctionne en autonomie. Les deux réseaux polarisés autour de Belfort et de Montbéliard sont donc juxtaposés et ne sont connectés que par la ligne Express (E) reliant par autoroute les deux Centres Villes ainsi que la desserte Gare TGV-Hôpital.

Ici réside la spécificité du réseau belfortain : le RT englobe l’ensemble du département (du fait de sa petite surface, c’est le plus petit département de France) et une seule entité, le SMTC, est chargée des transports urbains, départementaux (ou suburbains/périurbains) et scolaires du Territoire de Belfort. Il y a eu un transfert de compétence du Conseil Départemental vers le SMTC pour le transport scolaire en 2005.

Comptant 815 arrêts (hors scolaires), ce réseau offre un maillage performant et une desserte de l’ensemble du Territoire et des zones habitées.

C’est un réseau axé sur le transport par bus, et cela répond aux objectifs de la politique de mobilité mise en place par le SMTC et qui est définie dans le Livre blanc - Transports publics : la révolution douce : il vaut mieux privilégier le haut niveau de service et la fréquence des trajets que consentir à des investissements importants pour des infrastructures lourdes comme le tramway, sans garantie de résultat. Les statistiques montrent que la fréquentation a très fortement augmentée suite à la mise en place d’Optymo : l’usage des transports en commun a augmenté de 66 % dans le Territoire entre 2008 et 2012 et la progression s’est confirmée ensuite avec Optymo 2.

En effet, le réseau de transport en commun du Territoire de Belfort a connu un renouvellement important depuis 2007 avec la mise en place de la démarche Optymo tout d’abord, puis lors de la phase Optymo 2 dont les travaux se sont déroulés entre 2011 et 2013.

Optymo est un projet du SMTC qui a mis en place une offre baptisée « triple play® » avec le bus, les vélos et les autos en libre-service. L’objectif est d’offrir un réseau multimodal et une offre globale de mobilité.

Le réseau de bus est composé de deux sous-réseaux principaux : le réseau urbain qui dessert le centre de l’agglomération (la commune de Belfort et les communes de la petite couronne) ; et le réseau suburbain qui dessert les zones périphériques et moins denses du département.

Le réseau urbain

Il compte 5 lignes (1, 2, 3, 4, 5) qui desservent la commune de Belfort et les communes de la première couronne (Valdoie, Cravanche, Essert, Bavilliers, Danjoutin, Offemont). La ligne 3 va un peu plus loin en desservant l’Hôpital Nord Franche-Comté et la gare TGV (elle dessert Andelnans, Sevenans, Moval, Bourogne (arrêt 1er RA), Trévenans, Châtenois-les-Forges). Le réseau urbain est renforcé par la ligne 8 allant de Belfort à Cravanche, via Essert.

Le réseau suburbain composé de :

- 7 lignes régulières (20 à 26) fréquence à l’heure renforcée en heure de pointe,

- 10 lignes secondaires (30 à 39) à raison de 6 trajets par jour,

- 4 lignes les dimanches et fêtes à raison de 4 trajets par jour,

- 1 ligne directe par autoroute de Belfort Gare à Montbéliard Acropole à raison de 6 courses par jour,

- des renforcements à destination des scolaires (lignes ouvertes à tout public).

Toutes les communes du Territoire de Belfort sont desservies.

À noter que les communes peuvent bénéficier de un, deux ou trois services de transport en commun parmi le réseau urbain et suburbain. La totalité des communes du Territoire dispose d’au moins un de ces services.

Synthèse : les chiffres-clés

102            communes desservies

145 000    habitants

8 280 974 voyages en 2016

5 360 301 kilomètres tous services confondus

Photo 1 : Un arrêt Optymo, accessible aux PMR (©SMTC, 2017)

### Descriptif du matériel roulant

Le parc de véhicules actuel utilisé sur le réseau urbain

Depuis fin 2007, la RTTB dispose d’une flotte véhicules composée essentiellement de Man’s Lion’s City accessibles et circulant sur les lignes urbaines.

Actuellement le parc comptabilise 48 véhicules.

Photos 2 : Illustrations du parc de véhicules du réseau urbain (©SMTC, 2017)

On considère comme accessible les bus surbaissés et équipés au minimum :

- d’un système d’agenouillement et d’une palette permettant de réduire les lacunes horizontales

- d’une place UFR adaptée

En effet, conformément à l’article 45 de la loi du 11 février 2005, qui impose la mise en accessibilité des services de transports collectifs aux personnes handicapées et à mobilité réduite d’ici 2015, « Tout matériel roulant acquis lors d’un renouvellement ou à l’occasion d’une extension des réseaux doit être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Elle ne prévoit pas de dérogation » (directive du 13 avril 2006 relative à l’application de la loi 2005-102 du 11 février 2005).

L’ensemble des bus considérés comme accessibles doit donc respecter les différentes législations en vigueur concernant le matériel roulant dont les plus importantes en termes d’accessibilité sont :

- Le décret n° 2006-138 du 9 février 2006 relatif à l’accessibilité du matériel roulant affecté aux services de transport public terrestre de voyageurs

- L’arrêté du 3 mai 2007 modifiant l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes

- la directive 2001/85/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE

Quelques modalités d’accessibilité du matériel roulant hors accès et place UFR (autobus et autocars) :

- Le revêtement du plancher doit être antidérapant, non réfléchissant et de couleur contrastée ;

- Les nez de marche doivent être antidérapants et de couleur contrastée ;

- Les barres, poignées de maintien et rambardes doivent présenter une bonne résistance et une couleur contrastée ;

- A bord, le doublage de certaines informations en sonore et en visuel (arrêt demandé, annonce du prochain arrêt, etc.) ainsi qu’une validation autonome doivent être obligatoirement proposés ;

- Une information sonore asservie au bruit ambiant (+ 5 dB) sur la ligne et la destination du véhicule doit être délivrée par un haut-parleur situé près de la porte avant ou par un système équivalent ;

- Sur la face avant, la ligne et la destination doivent être indiquées sur un panneau ou une girouette, le plus bas possible au-dessus du champ de vision du conducteur ou au-dessus du pare-brise ;

- Les plans de ligne placés à l'intérieur du véhicule ont des inscriptions contrastées et des caractères d'au moins 10 mm. Ils doivent indiquer les correspondances avec les autres modes de transport.

Ainsi, les Man’s Lion sont équipés d’éléments conformes à la législation :

- plancher bas et d’un système d’agenouillement intégral ;

- palette manuelle au niveau de la porte centrale avec demande de sortie de la palette située à moins d’un mètre du sol avec un signal visuel et sonore indiquant la sortie de la palette ;

- place UFR adaptée localisée au milieu du bus avec un bouton d’appel à proximité ;

- sièges réservés ;

- valideur de l’oblitération avec validation sonore et visuelle conforme ;

- demande d’arrêt et ouvertures de porte à bonne hauteur avec validation sonore et visuelle ;

- revêtement antidérapant dans les allées ;

- couleur contrastée au nez de marche ;

- pictogramme extérieur signalant le bus comme accessible ;

- indication de la ligne et de la destination du véhicule sur la face avant, sur le côté et à l’arrière et à l’extérieur du véhicule avec une hauteur conforme ;

- …

Les bus disposent également d’équipement de confort tel que des sièges élargis, des sièges sans piédestal, renforcement de l’éclairage au niveau de la zone d’accès.

Places réservées

Valideur de ticket

Place UFR avec accoudoir déplié

Informations visuelles

Illustrations des équipements intérieurs d’un Man’s Lion’s City

Logos extérieur

Palette manuelle

Cependant, ces bus ne sont pas totalement accessibles selon les dernières normes :

- les demandes d’arrêt et ouvertures / fermetures de porte ainsi que la zone de présentation de la carte du valideur de ticket ne sont pas d’une couleur contrastée (rouge sur noir) ;

- les poignées de maintien ne sont pas de couleur contrastée également (le rouge étant une couleur que les malvoyants distinguent mal) ;

- la validation est possible seulement au niveau de la première porte ce qui pose un problème pour les personnes en fauteuil roulant entrant par la seconde porte (mais non obligatoire) ;

- l’information sonore de la ligne et de la destination du véhicule à l’extérieur du bus ;

- l’indication visuelle et sonore des arrêts de bus ainsi qu’un plan de ligne à l’intérieur du véhicule sont en déploiements.

Le parc de véhicules actuel utilisé sur le réseau suburbain

Les services suburbains sont assurés par des transporteurs privés, chacun étant chargés d’une à plusieurs lignes. Lors de la signature des marchés avec ces derniers, une clause particulière a été spécifiée selon laquelle ils devaient mettre à disposition sur les lignes suburbaines des bus accessibles.

Ainsi les lignes du réseau suburbain depuis le 2 mai 2016 sont desservies par des véhicules type SETRA 416 BUISNESS-CROSSWAY et MERCEDES CITARO Low Entry et INTOURO.

Lignes 20 à 26 soit 7 lignes régulières avec 20 véhicules

Photos 3 : Illustrations du parc de véhicules du réseau suburbain (©SMTC, 2017)

Ce sont des véhicules neufs aux normes euro 6 qui disposent d’une accessibilité conforme à la législation en vigueur.

Les informations visuelles sont présentes sur la flotte suburbaine.

Lignes 30 à 39 soit 10 lignes secondaires avec 10 véhicules

Photo 4 : Illustration des véhicules des lignes 30 à 39 (©SMTC, 2017)

Ces véhicules sont aux normes euro 6-5 ou 4 et sont accessibles.

Renforcements et spéciaux :

Nombre de véhicules : environ 60 véhicules mutualisés

Services notamment scolaires ou bus des neiges

Le service de TPMR

Depuis 2007, une nouvelle offre de transport pour les Personnes adultes à Mobilité Réduite et en situation de handicap a été développée : le TPMR.

Il offre une grande liberté de déplacement sur l’ensemble du département.

Ce service TPMR est un transport spécialisé, personnalisé et collectif effectué d'adresse à adresse.

Il est accessible uniquement aux adultes bénéficiaires de la carte d’invalidité avec un taux supérieur ou égal à 80 %. Le trajet de l’accompagnateur est gratuit (personne capable d'assister la personne dans son handicap) mais il faut le déclarer lors de la prise de rendez-vous.

Il fonctionne du lundi au samedi de 8h00 à 18h30 (sauf jours fériés) et est collectif.

Le prix d’un trajet est de 2 € avec la gratuité pour l’accompagnateur soit un prix différent de celui pratiqué sur le réseau de transport « traditionnel ».

Les trajets sont effectués avec une flotte de 6 véhicules adaptés à tous type de handicap et en conformité avec les normes de  transport de la législation.

Ce service, par le biais d’un Marché a été confié à la Société Synergihp depuis le 1er janvier 2016 pour une durée de 3 ans.

Photo 5 : Illustrations du parc de véhicules du service TPMR (©SMTC, 2017)

| Service de personnes à mobilité réduite. TYPOLOGIE Année 2016 sur 9 752 transports. MOTIFS Année 2016 sur 9 752 transports. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### L’état des lieux aujourd’hui

Sur 815 points d’arrêts, 250 sont accessibles, 181 prioritaires, 5 en ITA et 379 non concernés. Sur les 250 points d’arrêts accessibles, 25 sont à rembourser aux communes dans le cadre du SDA’AP.

### Les agences commerciales

Le SMTC dispose de 2 agences commerciales qui sont situées à Belfort Boulevard Carnot et rue de Madrid. La première est plus particulièrement dédiée aux renseignements alors qu’à la seconde la fonction commerciale est prédominante, puisqu’on y on assure aussi la vente de titres et l’encaissement des factures.

### Aménagement Agence Carnot

L’aménagement intérieur de notre Agence de renseignements clients a été mis aux normes en 2016.

### Aménagement Agence Madrid

L’aménagement intérieur de notre agence commerciale sera mis aux normes dans le courant du mois de novembre 2017 conformément au plan ci-après.

## Liste des points d’arrêts prioritaires

### Les critères réglementaires

Le décret 2014-1323 issu de l’ordonnance du 26 septembre 2014 explicite les critères d’identification des points d’arrêts prioritaires.

Au moins un critère permet de rendre le point d’arrêt prioritaire. Si aucun critère n’est rempli et si la commune est supérieure à 1 000 habitants, il faut au moins un point d’arrêt accessible (le plus fréquenté par exemple).

Le réseau Optymo a été réfléchi de telle sorte que les points d’arrêts constituant un pôle d’échanges sont dans tous les cas desservis par une ligne structurante ou deux lignes de transport public. Ainsi, ce critère n’apparait pas dans notre diagnostic.

| Critères du décret 2014-1323 | Application au réseau Optymo |
| --- | --- |
| Arrêt situé sur une ligne structurante d’un réseau de transport public urbain | Les lignes 1 à 5 du réseau Optymo |
| Arrêt desservi par au moins deux lignes de transport public | Tous points d’arrêts desservis par deux lignes |
| Arrêt constituant un pôle d’échanges |  |
| Arrêt situé dans un rayon de 200 m autour d’un pôle générateur de déplacements ou d’une structure d’accueil pour PMR ou personnes âgées. | Géolocalisation des ERP de 1ère, 2ème, 3ème catégorie (©SDIS90), base FINESS, base INSEE |

### Liste des points d’arrêts prioritaires

La liste des points d’arrêts prioritaires est disponible sous deux formats :

- Un tableau Excel par EPCI reprenant la totalité des points d’arrêts, et leur niveau d’accessibilité, ainsi que d’autres informations importantes

- Des fiches par communes, permettant de voir commune après commune, quels points d’arrêts sont prioritaires et leur localisation.

Sur les 815 points d’arrêts, 206 sont identifiés comme étant prioritaires (dont 25 ont été réalisés) 117 dans le réseau urbain et 89 dans le réseau suburbain :

| EPCI | Nombre de points d’arrêts prioritaires | Nombre de points d’arrêts prioritaires par commune |
| --- | --- | --- |
| Grand Belfort | 155 dont 14 déjà réalisés | 3 à Andelnans ; 3 à Argiésans ; 14 à Bavilliers ; 52 à Belfort ; 2 à Bermont ; 8 à Bessoncourt ; 4 à Bourogne ; 3 à Châtenois-les-Forges ; 3 à Chèvremont ; 5 à Danjoutin ; 3 à Denney ; 2 à Eguenigue ; 11 à Eloie ; 4 à Essert ; 1 à Evette ; 5 à Menoncourt ; 4 à Montreux-Château ; 5 à Offemont ; 4 à Pérouse ; 1 à Roppe ; 4 à Trévenans ; 12 à Valdoie ; 2 Vézelois |
| CCVS | 19 dont 6 déjà réalisés | 2 à Anjoutey ; 2 à Chaux ; 2 à Etueffont ; 7 à Giromagny ; 1 à Lepuix ; 1 à Rougegoutte ; 4 à Rougemont-le-Château |
| CCST | 32 dont 5 déjà réalisés | 11 à Beaucourt ; 14 à Delle ; 2 à Faverois ; 1 à Fêche-l’Eglise ; 2 à Grandvillars ; 2 à Joncherey |

Tableau 1: Extrait de la base de données Excel disponible en document annexe

Photo 6 : Illustrations des fiches communes du Territoire de Belfort

## Demandes de dérogation et mesures de substitution

### Rappel des critères

Le décret 2014-1323 issu de l’ordonnance du 26 septembre 2014 explicite les critères d’identification des points d’arrêt en impossibilité technique avérée (ITA).

Un point d’arrêt supposé être prioritaire passe en ITA si (au moins) :

- La pente est supérieure à 5 % ;

- L’emprise du point d’arrêt trop étroite pour permettre le respect de la distance minimale d’1m50 prévue pour le retournement de la personne en fauteuil roulant sur le point d’arrêt une fois la rampe déployée ;

- Aucune autre solution technique telle que le déplacement du point d’arrêt ne permettrait sa mise en accessibilité sans nuire à la sécurité des usagers.

Des mesures de substitution doivent être mises en place pour ces points d’arrêt.

Dans le Territoire de Belfort, 5 points d’arrêt ont été identifiés comme ITA (3 sur la commune de Belfort et 2 sur la commune de Beaucourt).

### Les points d’arrêt ITA dans le Territoire de Belfort

Des fiches détaillées par points d’arrêt ITA ont été réalisées et sont disponibles en document annexe.

Il s’agit d’une fiche d’identité du point d’arrêt concerné : sa commune, les lignes TC concernées, sa localisation, pourquoi il est en ITA, etc.

Photo 7 : Illustrations des fiches des points d'arrêt en ITA disponibles en document annexe

## Programmation 2018-2021

L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées en son Chapitre II fixe les dispositions relatives aux obligations d'accessibilité en matière de transport public et aux schémas directeurs d'accessibilité des services-agendas d'accessibilité programmée.

Conformément à cette ordonnance et en accord avec les membres du SMTC, nous avons délibéré le 24 septembre 2015 (voir délibération en annexe). Cette délibération précisait qu’il était confié au SMTC, par ses membres, la maîtrise d’ouvrage de la mise en accessibilité des quais bus sur la totalité du département.

Le dossier, déposé en préfecture le 25 septembre 2015, a fait l’objet d’une demande de complétude concernant la programmation financière des travaux. En effet, la délibération précisait que compte tenu des difficultés financières du SMTC, les travaux seraient échelonnés sur 6 ans. Or, il s’est avéré que nous ne pouvions pas prétendre à un tel délai et que tout au plus en vertu des articles L 1112-2-2 et L 1112-2-3, nous ne pouvions obtenir un étalement que sur 4 ans.

En toute logique, les services de la préfecture ont sollicité une nouvelle délibération pour se mettre en conformité avec les textes. Malheureusement, compte tenu de la mise en place du SDCI, qui a occasionné le renouvellement des instances au SMTC dû à la fusion des Communautés de Communes, et des effets de la loi NOTRe impliquant la substitution du Département par la Région, il ne nous a pas été possible de délibérer en 2016. En accord avec la Préfecture, nous avions convenu de le faire dès que la composition du SMTC serait définitive.

Le 7 septembre, le Conseil Syndical a approuvé à l’unanimité des membres présents ses nouveaux statuts. Désormais le SMTC est composé comme suit :

|  | Nombre de voix | Nombre de délégués | Poids % |
| --- | --- | --- | --- |
| Grand Belfort Communauté d’Agglomération | 980 | 14 | 54.50 % |
| Région Bourgogne Franche-Comté | 420 | 6 | 23.00 % |
| Communauté de Communes du Sud Territoire | 240 | 6 | 13.66 % |
| Communauté de Communes des Vosges du Sud | 160 | 4 | 8.84 % |

Il s’agit désormais de compléter notre dossier afin de relancer le SDA’AP en re-délibérant sur le nombre d’années et sur le financement. Eu égard aux investissements à faire sur le département et conformément à leur engagement antérieur de soutenir la mise aux normes des quais PMR.

Financement

La délibération du 24 septembre 2015 précisait que le financement des travaux de mise aux normes des quais se ferait par le biais du versement d’une subvention des membres en fonction de leur poids respectif dans l’EPCI et ce quel que soit le lieu d’implantation du quai, conformément à l’esprit des statuts relatif aux enjeux d’aménagements du territoire et de développement de l’intercommunalité. Ainsi, il avait été retenu que la CAB finance 50 % des travaux effectués sur le département, que le Département en finance 23 % et que les Communautés de Communes financent les 27 % restants.

Bien que ne faisant plus partie du SMTC, le Département s’était engagé à maintenir son soutien pour la mise aux normes des quais PMR, aussi nous proposons que dans l’esprit de l’ancienne décision le financement se fasse de la manière suivante :

|  | Part % |
| --- | --- |
| Grand Belfort Communauté d’Agglomération | 54.50 % |
| Département du Territoire de Belfort | 23.00 % |
| Communauté de Communes du Sud Territoire | 13.66 % |
| Communauté de Communes des Vosges du Sud | 8.84 % |

Le dossier déposé en 2015 faisait état de 182 arrêts à mettre aux normes. Suivant les ratios unitaires d’aménagement, la dépense estimée pour ces quais prioritaires, hors maitrise d’œuvre, était comprise entre 1 820 000 € et 2 730 000 €.

Compte tenu de l’offre de transport actuelle (prolongation de la ligne 5 à Essert, prolongation de la ligne 3 à Eloie, remplacement du TAD par des lignes secondaires) le nombre d’arrêts à mettre aux normes a évolué et est désormais de 206 (voir en annexe le récapitulatif par commune).

La dépense est désormais comprise entre 2 060 000 € et 3 090 000 € et se répartie comme suit :

Estimation financière de mise aux normes des arrêts par EPCI

|  | GBCA | CCVS | CCST | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nbre total d'arrêts prioritaires | 155 | 19 | 32 | 206 |
| Coût fourchette basse (10 K€ / arrêt) | 1 550 000 € | 190 000 € | 320 000 € | 2 060 000 € |
| Coût fourchette haute (15 K€ / arrêt) | 2 325 000 € | 285 000 € | 480 000 € | 3 090 000 € |

Répartition financière

| Montant pour 4 ans | GBCA | CD90 | CCST | CCVS | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de voix | 980 | 420 | 240 | 160 | 1800 |
| Financement | 54.5 | 23 | 13.66 | 8.84 | 100 |
| Fourchette basse | 1 122 700 € | 473 800 € | 281 396 € | 182 104 € | 2 060 000 € |
| Fourchette Haute | 1 684 050 € | 710 700 € | 422 094 € | 273 156 € | 3 090 000 € |
| Montant annuel | GBCA | CD90 | CCST | CCVS | Total |
| Fourchette basse | 280 675 € | 118 450 € | 70 349 € | 45 526 € | 515 000 € |
| Fourchette Haute | 421 013 € | 177 675 € | 105 524 € | 68 289 € | 772 500 € |

Les autres éléments contenus dans le dossier déposé en 2015 restent inchangés (parc bus, formation, information voyageurs…).

# PARTIE 2 : LE SERVICE

## Modalités de formation des personnels et d’information des usagers

### a) 	Des agents sensibilisés à tous les types de handicap pour répondre aux besoins de tous les clients

Atelier de sensibilisation

En partenariat avec le CCAS, le SMTC, la Ville de Belfort et avec le concours des associations intervenant dans le domaine du handicap est mis en place à l’intention des agents commerciaux de conduite de la régie, des ateliers de sensibilisation au transport des personnes présentant un handicap.

Le premier atelier a eu lieu le 20 septembre 2011 avec un groupe test composé des représentants du personnel.

Au total 70 conducteurs sur 130 ont suivi les ateliers de sensibilisation.

Les ateliers de sensibilisations se déroulent en trois étapes :

- La première étape consiste à visionner un Powerpoint réalisé par le CCAS en coordination avec le service formation de la Régie des Transports et les associations représentant le handicap. Le document permet de rappeler la réglementation relative à l’accessibilité des transports publics, le repérage des différents types de handicap et les moyens de communication adaptés à chacun d’entre eux.

- La seconde étape consiste à un échange, un partage d’expériences vécues entre les conducteurs et les personnes en situation d’handicap présentent.

- La troisième étape permet à tous les participants, d’être en situation de handicap à l’aide de béquilles, de fauteuils ou de lunettes reproduisant les différents types de cécité.

Sur cette opération, la régie consacre environ un global de 180 heures pour sensibiliser les agents commerciaux de conduite au transport des personnes en situation d’handicap.

A l’issue de l’intervention, un livret reprenant les points importants de la présentation est remis à tous les participants.

Formation obligatoire (FCO)

Dans le cadre des formations continues obligatoires (FCO), les agents commerciaux et de conduite de la régie suivent un module de formation spécifique sur la prise en compte des voyageurs handicapés.

Ce module comporte une partie théorique et une partie pratique avec manipulation d’un fauteuil roulant.

Lors de cette formation les thèmes suivants sont abordés :

- La définition et réglementation PMR,

- Les divers types de handicap et les difficultés éprouvées par les personnes souffrant de ces handicaps et/ou les personnes à mobilité réduite,

- Accueillir et établir un climat de confiance avec la personne présentant un handicap mental ou psychique,

- Les moyens mis à la disposition des passagers et les règles de sécurité à respecter,

- Les dispositifs d’accès au véhicule, fixation du fauteuil roulant.

Le terme « personne à mobilité réduite » désigne toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, par exemple :

Personnes handicapées (y compris les personnes souffrant de handicap sensoriel et intellectuel et les personnes en fauteuil roulant) :

- Personnes handicapées des membres,

- Personnes de petite taille,

- Personnes transportant des bagages lourds,

- Personnes âgées,

- Femmes enceintes,

- Personnes ayant un caddie,

- Personnes avec enfants (y compris enfants en poussette).

### b) 	Une information « voyageurs » pour tous, adaptée à chacun

### Dans le cadre du marché du Système d’Aide à l’Exploitation (SAE), l’information voyageur sonore et en temps réel est en cours de déploiement.

Le système sera constitué de trois éléments d’information :

- Une information visuelle avec l’affichage sur les écrans TFT embarqués des prochains arrêts desservis par le véhicule ainsi que des informations de correspondance avec les autres lignes et/ou autres modes (VLS, ALS) ainsi que d’éventuelles informations liées aux conditions de circulation (déviations, travaux),

- Une information sonore intérieure avec l’annonce de la destination avant le démarrage de la course, du nom de l’arrêt à l’abord d’une station et du prochain arrêt au redémarrage,

- Une information sonore extérieure avec annonce de la destination au terminus du véhicule.

L’ensemble des annonces sonores sera asservi sur le bruit ambiant et le système sera conforme aux préconisations de l’annexe 11 de l’arrêté du 3 mai 2007.

## Mise en œuvre et suivi du SDA’AP

### a) 	Les modalités de mise en œuvre du SDA’AP

Le SMTC choisira une assistance à maitrise d’ouvrage qui elle, prendra un maitre d’œuvre responsable des travaux.

La mission sera confiée à un bureau d’étude qui assurera l’équité de traitement au niveau départemental pour la totalité des travaux à réaliser.

### b)	La mise en conformité des arrêts

Les travaux seront effectués sur une période de quatre ans. Les travaux seront réalisés sur les lignes structurantes selon le poids de fréquentation des arrêts (voir en annexe le détail des arrêts par commune à réaliser chaque année).

|  | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grand Belfort | 43 | 34 | 40 | 38 | 155 |
| CCVS | 8 | 9 | 2 | 0 | 19 |
| CCST | 11 | 5 | 7 | 9 | 32 |
| TOTAL | 62 | 52 | 49 | 47 | 206 |

### Les modalités de suivi et d’actualisation du SDA’AP

La commission accessibilité, formée en 2014, sera chargée du suivi du SDA’AP et de la mise à jour des différentes bases de données disponibles (notamment l’outil SIG (Système d’Information Géographique)).

La commission accessibilité établira annuellement des bilans qui seront transmis à la Préfecture.

### Contenu des bilans annuels

- La cause initiale de non accessibilité et pourquoi le point d’arrêt était prioritaire,

- La date de réalisation prévue des travaux,

- La date de réception des travaux,

- Le type de travaux réalisés,

- Le coût des travaux,

- La cause de non réalisation en cas de travaux non réceptionnés ou annulés.

La commission accessibilité informera également en temps réel l’ensemble des usagers de l’avancée des travaux.

# Annexes

#### Annexe 1 : Plan urbain et suburbain du réseau Optymo

#### Annexe 2 : Itinéraires des lignes Optymo

<<<<<<

#### Annexe 3 : Grille de lecture de la base de données Excel

Définition d’un point d’arrêt : un point d’arrêt représente un unique arrêt physique de bus (soit l’aller soit le retour). Il se différencie ainsi d’une zone d’arrêt qui elle, définie l’aller et le retour d’un arrêt.

Exemple :

Sur la ligne 1, il y a la zone d’arrêt « Marché Vosges » qui comprend le point d’arrêt « Marché Vosges Aller » et le point d’arrêt « Marché Vosges Retour ».

Dans les noms des points d’arrêt, le sens « Aller » signifie en direction de Belfort depuis une autre commune et le sens « Retour » signifie en partance de Belfort, vers une autre commune.

Exemple :

« Marché Vosges Aller » correspond au sens de la ligne 1 Valdoie-Belfort et « Marché Vosges Retour » correspond au sens Belfort-Valdoie.

Ce tableau dresse l’inventaire de l’ensemble des points d’arrêts du département, par EPCI et par commune.

Onglets disponibles :

- Listing des points d’arrêts du Grand Belfort,

- Listing des points d’arrêts de la Communauté de Communes du Sud Territoire,

- Listing des points d’arrêts de la Communauté de Communes des Vosges du Sud,

- Listing des points d’arrêts de Pays de Montbéliard Agglomération,

- Listing des points d’arrêts identifiés comme prioritaires en 2015, dont les travaux ont été réalisés en 2016 et 2017 par les communes, à rembourser

- Listing des points d’arrêts uniquement scolaires du réseau

- Le récapitulatif financier

- Répartition des points d’arrêts prioritaires par année de travaux

- Synthèse du nombre de points d’arrêts prioritaire à réaliser, par EPCI et par année.

Pour chacun des points d’arrêts, les informations suivantes sont apportées :

- EPCI,

- Commune,

- Nom du point d’arrêt,

- Ligne(s) Optymo desservant l’arrêt,

- Le degré d’accessibilité en date du diagnostic (cf. partie A p.37),

- Le(s) critère(s) réglementaire(s) ayant permis de définir le degré d’accessibilité (cf. partie B p.37),

- Le type d’ERP pour le critère lié (cf. paragraphe B.),

- Des informations complémentaires

- Détails de la colonne « Degré d’accessibilité » :

Il s’agit donc de la colonne permettant de savoir si l’arrêt est accessible ou non. Le degré d’accessibilité a été construit à partir des critères réglementaires.

- Accessible : le point d’arrêt est accessible en date du diagnostic,

- Prioritaire : le point d’arrêt est défini comme prioritaire et devra être rendu accessible dans les 3 ans suivants la date de dépôt du SDA’AP, selon une programmation détaillée,

- ITA : le point d’arrêt est déclaré en Impossibilité Technique Avérée,

- Non concerné : le point d’arrêt n’est concerné par aucun critère réglementaire.

- Détails de la colonne « critères réglementaires » :

Cette colonne permet d’expliquer le degré d’accessibilité d’un point d’arrêt. De manière synthétique, elle répertorie l’ensemble des critères réglementaires énoncés dans le décret 2014-1323 permettant de savoir si un point d’arrêt est prioritaire, ITA ou non accessible.

- Ligne structurante : le point d’arrêt est desservi par une ligne structurante de transport public (pour Optymo, il s’agit des lignes urbaines 1 à 5) ;

- Deux lignes : le point d’arrêt est desservi par deux lignes de transport public ;

- ERP : le point d’arrêt est situé dans un rayon de 200m autour d’un Etablissement Recevant du Public de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie. La colonne qui suit dans le tableau, nommée « Type d’ERP » permet de savoir de quoi il s’agit (mairie, maison de retraite, centre d’accueil, etc.) ;

- Emprise étroite : L’emprise du point d’arrêt est trop étroite pour permettre le respect de la distance minimale d’1m50 prévue pour le retournement de la personne en fauteuil roulant sur le point d’arrêt une fois la rampe déployée. De plus, aucun travaux ni déplacement du point d’arrêt n’est possible. C’est le critère de mise en ITA rencontré dans le Territoire de Belfort ;

- Fréquentation : Ce critère concerne les points d’arrêts non urbains c’est-à-dire les points d’arrêts desservis uniquement dans les communes de plus de 1 000 habitants. Pour ces communes, un point d’arrêt doit être accessible dans la principale zone agglomérée en particulier celui qui est le plus fréquenté.

Les communes dont la population est inférieure à 1 000 habitants ne sont pas concernées par le SDA’AP.

#### Annexe 4 : Liste des points d’arrêts

3 documents PDF sont annexés, reprenant la liste des points d’arrêts commune par commune pour les 3 EPCI du Territoire de Belfort :

- « Fiches PA Grand Belfort »

- « Fiches PA CCVS »

- « Fiches PA CCST »

Cette partie s’appuie sur les sources officielles du gouvernement français : les textes de lois, ordonnances, décrets complets ainsi que sur les réalisations techniques (guide méthodologique et notes d’actualités) du Centre d’Etudes et d’Expertises sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA).

Liste complète des personnes à mobilité réduite : situation de handicap (sensoriel, intellectuel, moteur) ; personnes âgées ; femmes enceintes ; personnes avec poussettes/caddie/bagages lourds

Consultable en ligne à l’adresse suivante : < http://www.smtc90.fr/images/livre-blanc_light.pdf >

Cf. annexe 1

Cf. annexe 2

Une grille de lecture de cette base de données Excel est disponible en annexe  3 et la liste des points d’arrêts en annexe 4

Totalité des fiches commune en document annexe.

Totalité des fiches des points d’arrêt en ITA disponible en document annexe.